## Slide 1
知识花园 · 队友协作说明
我们现在站在哪里，
这一周怎样一起把它讲清楚
给第一次接触代码与 GitHub 的队友
知
资料长成知识
知识变成行动
2026.08.24 · 冲刺协作版
Notes: 开场可以直接说：这不是一堂编程课，也不是让你马上学会 GitHub。今天只解决四件事：我们做的是什么、现在真的能做到什么、哪里还不稳、接下来一周我们两个人怎么分工。听完以后，你应该能独立完成测试、整理素材、记录问题和参与演示，不需要碰核心代码。
[Sources]
- Knowledge Garden local repository status, verified 2026-08-24.

## Slide 2
01 / PRODUCT
先用一句话说清楚：我们到底在做什么？
02
它不是一个“会回答问题的网页”。
它是一个会把资料、提问、复习和灵感持续组织起来的“知识园丁”。
用户放进教材、文章、收藏或问题
→
园丁理解、查证、组织、追问
→
知识库和知识图谱长期生长
核心价值：不是一次性生成，而是留下可追溯、可复习、可继续讨论的知识资产。
Notes: 这里不要先讲 LangChain、数据库或 Agent。先让队友抓住产品本质：普通聊天机器人结束后只剩一段答案；知识花园希望把可信答案、用户的理解过程、复习任务和新联系写回长期知识库。我们的独特点是 Obsidian 知识生长闭环，而不是单次问答。
[Sources]
- README.md — Agent positioning and core loop.

## Slide 3
02 / USER JOURNEY
用户实际会经历怎样的一条完整路径？
03
1
放入资料
教材 / 网页 / 微信文章 / 碎片
2
园丁理解
识别问题、用户状态与知识缺口
3
检索查证
优先本地知识，再找可信外部来源
4
讲解互动
文字、图解、追问、自由继续讨论
5
沉淀生长
确认后写回 Obsidian、Map 与复习
比赛演示时必须走完闭环
•
只展示“回答得像 AI”不够
•
至少要看到一次写回与图谱更新
•
所有在线能力都要准备离线替代方案
Notes: 这一页是后面分工的总地图。请队友记住：我们的比赛演示不是功能菜单巡游，而是一条因果链。后面的每个功能都应该服务于这条路径。若某项功能不能让这条闭环更稳定、更可信或更好理解，这一周就不应优先做。
[Sources]
- README.md — Observe → compile → connect → question → review → writeback loop.

## Slide 4
03 / HONEST STATUS
先讲真话：现在不是“全完成”，而是三种状态
04
已可稳定演示
核心流程已有代码与测试支撑
•
Obsidian 同步与写回
•
问园丁多阶段流程
•
复习与知识 Map
有条件可用
依赖本地服务、API 或外部网站
•
在线推荐
•
TraceMemo 微信读取
•
完整 DeepDiagram
不能承诺
尚未达到无人值守与零错误
•
24 小时自主运行
•
100% 自动正确分类
•
任何来源永不失败
67 项自动化测试通过 · 2026-08-24
Notes: 这一页是建立信任。我们不把‘有代码’等同于‘比赛现场一定稳定’，也不把‘想做’写成‘已经做到’。67 项测试通过说明核心逻辑不是纯 PPT；但在线服务和本机应用仍有运行条件，必须在现场前做预检和替代方案。
[Sources]
- Local command: .venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v; 67 tests passed on 2026-08-24.

## Slide 5
04 / CAPABILITY
已经能做①：资料进入后，不只是“存起来”
05
资料入口
•
PDF 教材
•
网页与前沿文章
•
Obsidian 笔记
•
微信候选内容
→
园丁会做的处理
•
读取正文，不拿文件名冒充知识
•
提取概念、机制、边界和来源
•
建立双向链接与主题索引
•
重复导入时尽量去重
→
最终留下
•
可读的概念页
•
教材—前沿对照卡
•
主题 MOC 与层级 Map
•
可追问、可复习的知识资产
Notes: 可以把 Obsidian 理解成项目的‘长期书架’，但园丁不是简单搬运文件。真正的价值是把原始材料编译成概念页、关系和学习任务。当前规则已经要求概念页不能只是‘等待补充’的空壳，并且教材页面不会直接以‘第 70 页’这种形式挤满知识图谱。
[Sources]
- README.md — current capabilities; tests: ingest idempotency, body-evidence classification, PDF pages hidden and replaced by branches.

## Slide 6
05 / MULTI-AGENT
已经能做②：“问园丁”不是一个 Prompt 从头答到尾
06
问题理解者
判断问题性质
与用户当前状态
→
规划者
决定先查什么、
是否需要图解
→
记忆读取者
只读取有证据且
与本题相关的记忆
→
来源与查证
检索 → 相关性 →
证据审查
→
教学与生成
文本与图解可并行
生成
最后由 Reflector 复核
检查：有没有答非所问？证据是否支撑？图是否真的有帮助？
这就是 Agent 属性：部分控制流由模型根据问题动态决定，而不是用户点一个固定按钮。
Notes: 不用向队友解释 LangGraph 的代码。只要说清：一个人写论文也会先理解题目、查资料、判断证据、组织表达、最后校对。我们把这些角色拆开，避免一个模型一边找资料一边急着编答案。规划者还会判断‘这题用文字更好，还是需要流程图、对比图或空间图’。
[Sources]
- core/gardener_graph.py; tests: structured state handoff, planner visual selection, reflector hard checks.

## Slide 7
06 / EVIDENCE HARNESS
已经能做③：宁可承认证据不足，也不装懂
07
普通生成最容易出现的问题
•
拿不相关课本生搬硬套
•
把搜索摘要当作完整原文
•
用“听起来合理”替代真实依据
•
引用了来源，却没有支撑具体结论
→
知识花园的硬门槛
•
先拆分主张，再逐条找证据
•
检查来源等级、相关性与适用边界
•
找不到直接证据时降级回答
•
写回前必须预览并由用户确认
可信不是“从不犯错”，而是“错误能被看见、追溯和阻止”
Notes: 这一页是比赛叙事中很重要的差异点。系统可能回答‘当前材料不足以支撑’，这不是偷懒，而是证据门控生效。我们需要继续改善的是：证据不足时不仅拒绝，还应提出下一步检索或让用户选择是否联网探究。
[Sources]
- tests: evidence gate blocks factual generation without direct source; placeholder cannot become citation; revised answer cannot drop direct citation.

## Slide 8
07 / LEARNING
已经能做④：知识 Map 与学习记忆不是装饰
08
知识 Map：画“知识”，不画文件清单
学科
→ 分支 → 学习方向 → 知识点
•
同义词与中英文别名尽量合并
•
证据不足的节点进入待分类队列
•
虚线关系可由用户接受或驳回
学习记忆：不是贴“视觉型人格”标签
•
L1：发生过什么学习事件
•
L2：多次证据支持的场景规律
•
L3：跨场景、可反驳的长期画像
•
掌握度拆为识别 / 解释 / 应用 / 迁移
•
调用与复习会改变知识活跃度
Notes: 向队友强调两个反常识点。第一，Map 的节点应该是学科知识层级，不是教材名和页码。第二，个性化不是看见一次‘我想画出来’就永久判定用户是视觉型。系统现在用 9 张表保存会话、L1 事件、长期声明及证据、概念掌握度；长期画像需要重复且跨会话证据。
[Sources]
- README.md — nine-table memory foundation and mastery dimensions; tests: alias merge, evidence-based classification lifecycle, memory scope gating.

## Slide 9
08 / FRONTIER
已经能做⑤：前沿推荐不只是扔一个链接
09
兴趣画像
只使用当前设置与
有证据的兴趣
→
在线检索
OpenAlex 优先
Crossref 备用
→
筛选去重
领域相关性、重复标题、
临时失败不缓存
→
文章导读
摘要、领域、知识点、
阅读时间与互动
→
确认沉淀
用户决定是否
加入知识库
对队友最有价值的测试
同一兴趣画像下，推荐是否相关？摘要能否第一眼看懂？点击导读后能否继续自由提问？
风险：在线来源会限流或暂时失败
Notes: 这部分目前已有在线学术推荐的主备来源、去重与导读结构，但外部服务不能承诺永远成功。比赛现场不应该依赖当天临时抓到的文章，建议提前缓存 3 篇稳定样例，同时保留实时推荐作为加分项。队友可以负责每天用 3 组兴趣画像检查推荐质量。
[Sources]
- core/web_research.py; tests: daily digest profile effect, deduplication, fallback diagnostics, guided reading carries source material.

## Slide 10
09 / EXPLORATION
已经能做⑥：灵感与微信内容有自己的安全边界
10
灵感模式
•
区分 [事实] / [推测] / [灵感]
•
第一次回答后可自由输入继续聊
•
灵感默认只进入 L1，不更新掌握度
•
点击“转为探究”才进入严格查证
微信苗圃（TraceMemo）
•
只调用本机 127.0.0.1 API
•
更聚焦公众号文章候选
•
先预览、逐条勾选，再进入 L1
•
用户确认后才写入 Obsidian
•
TraceMemo 关闭时无法读取
Notes: 灵感模式追求可能性，但不能把想象伪装成事实。微信读取也不应自动吞掉所有聊天：TraceMemo 只负责在本地提供数据，知识花园负责筛选、脱敏、审核和沉淀。当前仍是按需读取历史数据，不是微信实时监听。
[Sources]
- README.md — TraceMemo read-only integration; tests: inspiration L1-only, official account normalization, WeChat candidate requires explicit review.

## Slide 11
10 / BOUNDARIES
现在能承诺什么，不能承诺什么？
11
可以对外说
暂时不要说
✓ 本地优先、可追溯的知识生长闭环
✓ 多阶段 Agent 规划与证据审查
✓ Obsidian 双向同步、写回与 Map 更新
✓ 带作答与间隔安排的复习
✓ 有条件的在线推荐、图解与微信读取
× 它已经能 24 小时完全自主工作
× 知识分类和关联永远正确
× 任何问题都一定能找到权威证据
× DeepDiagram 官方服务已完整部署
× TraceMemo 关闭后仍能访问微信数据
Notes: 这页建议直接留在内部培训，不一定放进比赛主稿。它能防止我们在写介绍时把条件句删掉。例如‘支持微信内容读取’必须补充‘TraceMemo 正常运行且用户授权后’；‘支持图解’必须说明完整服务失败时会退回本地图解。诚实边界不会削弱项目，反而让演示更可信。
[Sources]
- README.md — conditional capabilities and privacy boundaries; local repository review 2026-08-24.

## Slide 12
11 / BLOCKERS
真正卡在哪里？按优先级看，不按焦虑程度看
12
等级
问题
为什么重要
负责人
P0
仓库存在 Git 合并冲突
README.md、.gitignore 处于 AA；会妨碍提交与协作
技术负责人
P0
演示依赖尚未完全固化
API、TraceMemo、端口、数据集需要一键预检
技术负责人
P1
功能多，但主故事容易散
评委可能看见很多按钮，却看不见一个闭环
两人共同
P1
自动分类仍需人工抽查
待分类节点与错误挂载要有审核流程
队友主测
P2
视觉与文案仍需统一
不影响逻辑，但影响第一印象与讲解效率
队友主导
Notes: 这里最意外的事实是：当前最大风险不是 Agent 结构，而是仓库合并冲突和演示依赖。README 里能看到冲突标记，Git 状态显示 README.md 与 .gitignore 为 AA。必须先解决，否则后面任何协作都可能覆盖或丢失改动。第二个风险是现场依赖：要让启动、密钥、端口、TraceMemo 与样例数据有统一预检。
[Sources]
- git status --short --branch, verified 2026-08-24; README.md contains merge conflict markers.

## Slide 13
12 / DEMO
建议固定成一条 5 分钟演示，而不是浏览所有页面
13
00:00
输入一份可信资料
1 篇文章 + 1 段教材
00:50
看到知识长出来
概念页、层级 Map、来源
01:45
问园丁一个关键问题
展示证据 + 有意义的图解
03:10
自由追问或完成复习
证明不是预设二选一
04:15
确认沉淀
Obsidian 与 Map 更新
现场原则
在线推荐、TraceMemo、完整 DeepDiagram 只做加分支线；主闭环必须断网也能演。
Notes: 这条演示的目标不是证明我们做了多少页面，而是证明系统能把一次学习行为变成长期资产。请队友负责计时并观察每一步是否一眼可懂。主问题要提前固定，来源要提前核验，写回前后的页面要准备对比截图。现场如果在线能力失败，主闭环仍能完成。
[Sources]
- Team demo recommendation based on verified local capabilities, 2026-08-24.

## Slide 14
13 / COLLABORATION
不会 GitHub 也能协作：只保留一个代码入口
14
技术负责人
•
唯一合并代码的人
•
管理 API 与运行环境
•
修复 P0/P1 问题
•
每天发布一个可测试版本
队友
•
不直接改核心代码
•
按清单测试与录屏
•
整理演示素材和语言
•
用统一模板反馈问题
共享工作区
•
01_需求
•
02_测试素材
•
03_截图录屏
•
04_演示稿
•
05_问题单
文件命名：20260824_主题_v01_姓名
Notes: 不建议这一周强迫队友学会分支、合并和冲突解决。这样只会增加事故。由你做唯一代码负责人，每天给队友一个可运行版本或固定测试地址；队友通过共享文件夹交付素材、截图、问题单和演示稿。比赛后再逐步把协作迁移到 GitHub。
[Sources]
- Team collaboration design for a novice contributor, 2026-08-24.

## Slide 15
14 / OWNERSHIP
两个人怎样分工，才能不是“一个人写代码，一个人等”？
15
你：技术与系统负责人
队友：产品、内容与验收负责人
1. 解决 Git 冲突并冻结主分支
2. 做一键启动与演示前预检
3. 修复证据、分类、写回的 P0/P1 Bug
4. 准备离线降级与数据备份
5. 每天交付一个可测试版本
1. 选 3 组代表性教材 / 文章 / 问题
2. 执行测试脚本并提交证据化问题单
3. 检查回答是否真的易懂且不敷衍
4. 制作截图、录屏、讲稿与答辩问答
5. 维护每日验收结果和未解决风险
每天 20 分钟同步：昨天完成 / 今天目标 / 当前阻塞
Notes: 队友的工作不是‘帮忙看看’，而是有明确所有权：测试材料、验收标准、演示资产和答辩表达。技术负责人也不能每天随意改方向，必须给出稳定版本。每天同步只回答三件事，不开长会。任何新想法先进入赛后清单，除非它能修复主闭环中的致命问题。
[Sources]
- Team sprint ownership plan, 2026-08-24.

## Slide 16
15 / 7-DAY SPRINT
一周冲刺：先稳定，再讲清楚，最后才美化
16
D1
止血
解决冲突、冻结范围
确定 5 分钟主线
D2
固化
一键启动、预检
准备 3 组演示数据
D3
质量
10 个问题 + 5 篇材料
查证回答与分类
D4
叙事
完成主 PPT、讲稿
与备用截图
D5
彩排
完整跑 3 次
记录失败点与耗时
D6
封板
只修 P0/P1
录制备用演示视频
D7
交付
备份、检查密钥
轻量彩排，不加功能
最后 48 小时：功能冻结；任何新想法进入“赛后清单”
Notes: 这是一周版本控制规则。D1-D3 解决正确性和稳定性；D4-D5 把价值讲清楚；D6-D7 不再加新模块。每天结束时保存：可运行版本、测试记录、演示素材、风险清单。队友应在 D3 之前交付第一轮问题单，在 D4 主导讲稿和视觉表达。
[Sources]
- Team sprint plan, 2026-08-24.

## Slide 17
16 / ACCEPTANCE
队友怎样测试：不要只说“这里好像不对”
17
一张合格的问题单
页面 / 功能
例：问园丁 → 继续讨论
操作步骤
我输入了什么、点了什么
预期结果
我以为系统应该怎样回应
实际结果
系统实际发生了什么
证据
截图 / 录屏 / 原始文本
严重度
P0 无法演示｜P1 主线错误｜P2 体验问题
每天至少验收 4 件事
•
能否启动
•
能否走完整闭环
•
依据是否真的相关
•
写回后是否更新
•
失败时提示是否清楚
•
同一问题能否复现
Notes: 给队友演示一次怎样提问题单。不要只发一句‘打不开’，因为技术负责人无法复现。严重度由对比赛主线的影响决定：P0 是程序打不开或演示中断；P1 是答案、证据、分类或写回错误；P2 是排版、措辞和次要体验。每个 Bug 修复后由原报告人复测关闭。
[Sources]
- Team QA protocol, 2026-08-24.

## Slide 18
今天结束前，我们只需要共同确认四件事
01
比赛主线
是否同意固定 5 分钟闭环？
02
分工边界
谁写代码，谁验收与讲故事？
03
演示素材
选哪 3 组最能说明价值的数据？
04
冻结规则
最后 48 小时是否停止加新功能？
先把一条路走稳，再让花园继续生长。
Notes: 最后不要用‘还有问题吗’收尾，而是当场做四个决定。建议会议结束后立即建立共享文件夹、分配 D1 任务，并约好第二天的 20 分钟验收时间。如果队友还担心自己不会代码，明确告诉她：她对产品质量、材料真实性和演示表达负有独立而重要的责任。
[Sources]
- Team decision checklist, 2026-08-24.